**PROJECT – THE WALL**

**PLAN VAN AANPAK**

|  |  |
| --- | --- |
| Titel – THE WALL  OpdrachtGEVERS –  Docenten PROJ  cONTACTGEGEVENS -  n.v.t | DATUM OPSTELLING – 13/12/2018  AUTEURS – SAM HARWIG & Kevin . geurts  CONTACT – 27203@MA-WEB.NL |

**INDEX**

* **VOORWOORD**
* **INLEIDING**
* **DOELSTELLING**
* **DOELGROEP**
* **PROJECT DEFINITIE**
* **DEFINITION OF DONE**
* **PROJECT AANPAK**
* **TECHNISCHE OPLOSSINGEN**
* **PROJECT BEHEERSING**
* **OP TE LEVEREN PRODUCTEN EN DIENSTEN**

**VOORWOORD**

In dit document gaan wij het hebben over wat wij exact maken en over hoe wij dit project aanpakken, Hier maken wij duidelijk hoe, met wie, waarmee en wanneer wij bezig ben met ons project. Hierin vertellen wij ook welke voorwaarden eraan verbonden zijn. En u zult meer te weten krijgen over hoe wij dit project willen beheersen. Ook laten wij zien welke maatregelingen en procedures de opdrachtgever en wij zullen gebruiken.  
  
**INLEIDING**

Naar aanleiding van de briefing en de debriefing zal dit document u informeren en adviseren over dit Project. Er is aangegeven dat wij een website moeten maken waar de gebruiker foto’s kan uploaden, bekijken en daarop kan reageren. Er is aangegeven dat wij een aantal dingen moet doen zoals een database maken en alle andere bijkomende dingen. Voor database zullen wij PHP en MySQL gebruiken

**DOELSTELLING**

De voornaamste doelstelling van de website is er ervoor om te zorgen dat mijn docenten, werkgevers, maar ook mijn eventuele kopers precies weten dat wij een sociale media site kunnen opzetten waar gebruikers foto’s op kunnen uploaden. Op deze website zullen wij ook alle documenten zetten die wij hebben gebruikt voor dit project.

**DE DOELGROEP**

De doelgroep van deze website zijn vooral kopers, werkgevers en opdrachtgevers, maar ook voor mijn docenten. Wij hopen vooral de opdrachtgever duidelijk te maken wat wij allemaal in huis hebben. En uiteraard ons portfolio vergroten.

**PROJECT DEFINITIE**

De opdracht is om een sociale mediasite te maken, met een database zodat in de toekomst deze ook echt in gebruik genomen kan worden. Wij moeten een website maken met alle bijkomende dingen erbij, denk aan hosting, programmeren, testen etc. De website is bedoeld om te leren hoe wij met PHP , MySQL maar ook met HTML en CSS een volledig werkende sociale mediasite moet maken.

**DEFINITION OF DONE**

Wanneer kan een deeltaak als af beschouwd worden?

1. Is er goede research gedaan ?

2. Bevat het alle content en eisen?

3. Is het gerealiseerd?

4. Is het responsieve.?

5. Werkt het in alle browsers?

**PROJECT AANPAK**

Wij hebben dit project in verschillende deeltaken verdeeld. Zo hebben wij een makkelijk overzicht wat wij precies nog moeten doen en hoe wij het precies gaan doen. Hiervoor hebben wij de volgende aanpak bedacht. LINK

**PLANNING**

Elke week krijgen wij circa 4uur op school om aan dit Project te werken.

Hierin kijken wij samen met mijn leraar hoe ver wij zijn gekomen en wat nog exact moet worden gedaan. Wij gebru-en blokken waarin wij in elk blok een taak doen. Deze blokken delen wij in naast mijn normale planning van school. Tot de deadline.

**TECHNISCHE OPLOSSING**.

**MySQL**

Mijn kennis met MySQL is niet al te hoog, Hierom hebben wij vooraf gekozen om PHPMyAdmin te gebruiken . PHPMyAdmin is in gebruik erg makkelijk waardoor een duidelijk overzicht heb van de databases. Ook is PHPMyAdmin volledig gratis ( In mijn hosting pakket ) wat in de toekomst een hoop kosten bespaard.

**PROJECTBEHEERSING**

**Communicatie**

In dit project werken wij samen in een groep van 2 personen we zullen daarom ook elke project les samenkomen en bespreken hoever wij zijn gekomen en wat er nog gedaan moet worden, ook zullen wij zeer regelmatig de mening vragen van mijn klasgenoten of mijn Leraar.

**Digitale middelen**

Voor dit project gebruiken wij een groot aantal digitale middelen zoals Word, SublimeText, XAMMP en Visual studio Code. De bestanden zullen allemaal opslagen worden in onze Github.

**OP TE LEVEREN DIENSTEN**

De op te leveren diensten:

- Juiste en voldoende communicatie met de opdrachtgever.

- Ervoor zorgen dat het product af is en naar wens.

- Dat de afspraken nagekomen zijn zoals verwacht.

De op te leveren producten:

- Website die voldoet aan de eisen.

- Een logo.  
 - User Stories.

- Een plan van aanpak.

- WireFrames

**SLOT**

Wij hopen u hierbij genoeg informatie te hebben gegeven over wat we gaan doen. Als u hier enige opmerking over heeft kunt u ons altijd contacteren en zullen wij dit bespreken en uiteindelijk tot een conclusie komen.